Vedlegg C2
Eksempel på aksjonsplan

Aksjonsplanen har til hensikt å beskrive beredskapsorganisasjonens oppgaver ved uønskede hendelser. Aksjonsplanen ajourholdes i aksjonsledelsesmøtene. Oppgavene sjekkes ut i statusfeltet (STAT) med initialer til den utførende og følgende statuskoder:

U - Utført.
V - Vurdert og ikke funnet nødvendig.
IR - Ikke relevant for situasjonen.

Hendelse A: Situasjon med forhøyet risiko

REF	GJØREMÅL	ANSV	TID	STAT
	VARSLING OG MOBILISERING
T1	Beslutning om forhøyet risiko jf. fastlagte kriterier	Vakt	09.10	U
T2	Status for høydebasseng innhentet	Vakt	09.15	U
T3	Beredskapsnivå besluttet i samråd med avdelingsleder	Vakt	09.20	U
T4	Varsling og innkalling	Vakt
T5	Mobiliseringsmøte med fordeling av oppgaver	BL
	AKSJONERING
T6	Klargjøring for manuell drift av vannbehandlingsanlegg	OL
T7	Sårbare abonnenter informert om forhøyet risiko	OL
T8	Brief av viktige leverandører (kraft, råvarer, reservedeler)	OL
T9	Samordning med kommunal kriseledelse avklart	BL
T10	Fysisk sikring besluttet (flomvern, snørydding, vakthold mv)	BL
T11	Bemanningsplan etablert	OL
T12	Innhenting av faglige råd (meteorologi, trusselvurdering)	OL
T13	Optimalisering av bassengnivå, samordning med andre	OL
T14	Bistand fra sivilforsvaret vurdert	BL
T15	Informasjonstiltak overfor øvrige abonnenter	BL
T16	Klargjøring av beredskapsmateriell	RL
T17	Hamstring av råvarer og reservedeler	RL
T18	Statusrapport fra arbeidslag mottatt	OL
T19	Statusmøte: Agenda: Status for tiltak, vurdering av risiko og sårbarhet, behov for ytterligere tiltak	BL
T20	Situasjonsrapport til Mattilsynet, helsemyndighetene, Fylkesmannen og kommunene, se mal ...	BL
T21	Opprettholdelse av iverksatte tiltak	OL
T22	Beslutning om demobilisering, normalisering jf. egen plan	BL

BL	= Beredskapsleder, OL = Operativ leder, RL = Ressurs/logistikk, AL = Arbeidslag